- تعریف اصطلاحات نقش‌ها

برای جلوگیری از ابهام، نقش‌ها به‌صورت زیر تعریف می‌شوند:

### مسئول (Responsible)

- مالک اصلی خروجی

- تصمیم‌گیر نهایی در محتوا

- پاسخ‌گو در برابر استاد

- هماهنگ‌کننده بازبینی‌ها

### مشارکت (Contributor)

- مشارکت فعال در تحلیل و تولید محتوا

- ارائه پیشنهاد و اصلاح

- همکاری در تکمیل مدل یا سند

### پیاده‌سازی / مدل‌سازی (Modeling)

- پیاده‌سازی خروجی در ابزار (Archi / EA / VP)

- اطمینان از انطباق با استاندارد مدل‌سازی

### بازبینی (Reviewer)

- کنترل کیفیت

- بررسی انسجام مفهومی و هم‌راستایی با BIZBOK

- تأیید نهایی قبل از ارسال

نکته مهم:
هر خروجی حداقل دو نقش فعال دارد → مشارکت واقعی هر دو نفر

- جدول رسمی تقسیم کار – کل پروژه

## فاز اول – پایه معماری کسب‌وکار بانک دیجیتال

| فعالیت | نفر اول | نفر دوم |
| --- | --- | --- |
| تعیین نهایی موضوع و Scope | مسئول | مشارکت |
| بوم کسب‌وکار بانک دیجیتال | مسئول | مشارکت + بازبینی |
| Capability Map (سطح 1 و 2) | مشارکت | مسئول |
| Heatmap قابلیت‌ها | تحلیل | پیاده‌سازی |
| مدل ساختار کسب‌وکار | مشارکت | مسئول |
| نگاشت ساختار به قابلیت‌ها | مشارکت | پیاده‌سازی |

## فاز دوم – جریان ارزش و ابتکارات

| فعالیت | نفر اول | نفر دوم |
| --- | --- | --- |
| شناسایی Value Streamها | مسئول | مشارکت |
| تعریف Stage و Outcome | مسئول | پیاده‌سازی |
| نگاشت Value Stream ↔ Capability | مشارکت | مسئول |
| نگاشت اطلاعات و کاربرد | مشارکت | مسئول |
| تعریف ابتکارات کسب‌وکار | مسئول | مشارکت |
| نگاشت ابتکارات | مشارکت | پیاده‌سازی |

## فاز سوم – محصول، ذی‌نفع و جمع‌بندی

| فعالیت | نفر اول | نفر دوم |
| --- | --- | --- |
| شناسایی محصولات بانکی | مسئول | مشارکت |
| نگاشت محصول ↔ قابلیت / واحد | مشارکت | مسئول |
| شناسایی ذی‌نفعان | مسئول | مشارکت |
| Stakeholder Mapping | مشارکت | پیاده‌سازی |
| تحلیل نهایی معماری | مسئول | مشارکت |
| مستندسازی نهایی پروژه | تحلیل و متن | مدل‌ها و دیاگرام‌ها |

- شرح وظایف تفصیلی – بوم کسب‌وکار

## خروجی: Business Model Canvas بانک دیجیتال

### دامنه بوم

- بانک دیجیتال

- تمرکز بر مشتری خرد (Retail Customer)

### وظایف نفر اول (مسئول)

- تعیین:

  - Value Propositionهای اصلی بانک دیجیتال
(مثلاً: بانکداری ۲۴/۷، بدون شعبه، تجربه ساده)

  - Customer Segments

  - Revenue Streams

- اطمینان از هم‌راستایی با BIZBOK و Scope پروژه

### وظایف نفر دوم (مشارکت + بازبینی)

- مشارکت در:

  - Key Activities

  - Key Resources

  - Key Partnerships

- بازبینی انسجام بوم با:

  - Capability Map آینده

  - Value Streamها

### خروجی نهایی

- یک Business Model Canvas کامل

- مدل‌شده در ابزار (Visual Paradigm یا EA)

- قابل استفاده به‌عنوان ورودی فاز دوم

- شرح وظایف تفصیلی – سایر بخش‌ها (خلاصه)

## Capability Map

- نفر دوم: طراحی Capabilityهای سطح 1 و 2 (مثلاً Payments, Customer Management)

- نفر اول: بازبینی مفهومی و تطبیق با ارزش پیشنهادی

## Value Streams

- نفر اول: تعریف جریان‌های ارزش بانک دیجیتال (Open Account to Banking, Pay to Settle)

- نفر دوم: مدل‌سازی و نگاشت به Capabilityها

## Initiatives

- نفر اول: پیشنهاد حداقل ۵ ابتکار (مثلاً Digital Onboarding Enhancement)

- نفر دوم: نگاشت ابتکارها به اهداف، قابلیت‌ها و جریان‌های ارزش

## Products & Stakeholders

- نفر اول: شناسایی محصولات بانکی و ذی‌نفعان

- نفر دوم: مدل‌سازی نگاشت‌ها و دیاگرام‌ها

- متن آماده برای گزارش

تقسیم کار پروژه به‌گونه‌ای انجام شده است که هر دو عضو تیم در تمامی فازها مشارکت فعال داشته باشند.
در هر فعالیت، یک عضو به‌عنوان مسئول خروجی و عضو دیگر به‌عنوان مشارکت‌کننده و بازبین نقش‌آفرینی کرده است.
این رویکرد موجب افزایش کیفیت تحلیل، انسجام معماری و انتقال دانش مشترک در تیم شده است.